|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A black background with text  Description automatically generated | ATA DE REUNIÃO | Versão: 1.0  Data de Criação: 25/09/2023  Próxima Revisão: 25/09/2024  Responsável: Marcos Vinicius Costa Coelho |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunião** | | | | |
| **Projeto:** Otimização do SIMPAC | | **CEO:** Marcos Vinicius Costa Coelho | | |
| **Assunto:** Papéis dos integrantes | | | | |
| **Data:** 27/09/2023 | | **Hora:** 19:00 | | |
| **Local:** Google Meet | | **Redator:** Marcos Vinicius Costa Coelho | | |
| **Integrantes** | | | | |
| **Nome** | **Contato** | | | **Presente?** |
| Gabriel Ribas Pena | leirbagpena@gmail.com | | | SIM |
| Higor Luiz Saraiva Rigueira Queiroz | higorluiz2010@gmail.com | | | SIM |
| João Victor Gomes Lopes de Abreu | joaovitorpessoal2120@gmail.com | | | SIM |
| Marcos Vinicius Costa Coelho | marcos.v.c.c1612@gmail.com | | | SIM |
| Vinicius Ferreira Fontes | viniciusfontesads@gmail.com | | | SIM |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| **Assuntos, Anotações, Definições e Observações** | | | | |
| A reunião de hoje foi rápida e direta ao ponto. Decidimos os papéis dos integrantes no decorrer dos Sprints.  Aproveitamos o momento e já demos a primeira tarefa para o nosso Scrum Master, Vinicius Ferreira Fontes, que foi a criação de uma tabela mostrando os papéis que cada integrante fará nos próximos Sprints, como foi solicitado no Sprint 1.  E por fim, pedimos para o nosso Designer, João Victor Gomes Lopes de Abreu, para que fizesse o logo da nossa empresa.  Na próxima reunião terá o foco em coletar os documentos necessários para o Sprint 1 e dar início na coleta de requisitos, começando entrando em contato com a CEO da NUPEX para agendar uma reunião.  A reunião teve o término às 19:35. | | | | |
| **Pendências** | | | | |
| **Pendência** | | | **Responsável** | **Prazo** |
| Coletar todos os documentos do Sprint 1. | | | CEO – Marcos Vinicius | 29/09/2023 |
| Fazer upload dos arquivos no Trello. | | | CEO – Marcos Vinicius | 29/09/2023 |
| Entrar em contato com CEO da NUPEX para agendar coleta de requisitos. | | | Product Owner – Higor Luiz | 29/09/2023 |

**ASSINATURA DO CEO**