|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A black background with text  Description automatically generated | ATA DE REUNIÃO | Versão: 1.0  Data de Criação: 25/09/2023  Próxima Revisão: 25/09/2024  Responsável: Marcos Vinicius Costa Coelho |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunião** | | | | |
| **Projeto:** Otimização do SIMPAC | | **CEO:** Marcos Vinicius Costa Coelho | | |
| **Assunto:** Ideia e Design Inicial do Projeto | | | | |
| **Data:** 09/10/2023 | | **Hora:** 15:00 | | |
| **Local:** Google Meet | | **Redator:** João Vitor Gomes Lopes de Abreu | | |
| **Integrantes** | | | | |
| **Nome** | **Contato** | | | **Presente?** |
| Gabriel Ribas Pena | leirbagpena@gmail.com | | | NÃO |
| Higor Luiz Saraiva Rigueira Queiroz | higorluiz2010@gmail.com | | | SIM |
| João Vitor Gomes Lopes de Abreu | joaovitorpessoal2120@gmail.com | | | SIM |
| Marcos Vinicius Costa Coelho | marcos.v.c.c1612@gmail.com | | | NÃO |
| Vinicius Ferreira Fontes | viniciusfontesads@gmail.com | | | NÃO |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| **Assuntos, Anotações, Definições e Observações** | | | | |
| Hoje, dia 09/10/2023, eu, Analista de Sistemas, João Vitor Gomes Lopes de Abreu, e o Designer, Higor Luiz Saraiva Rigueira Queiroz, às 15:00, realizamos uma reunião com o objetivo de criar a ideia e design inicial do projeto “Otimização do SIMPAC”.  Decidimos colocar, além da página inicial, duas áreas, uma para a equipe de administração do SIMPAC e uma para os avaliadores dos projetos.  Na página de administração do SIMPAC, encontra-se três opções, a opção de cadastrar os grupos dos projetos e seus integrantes, a opção de cadastrar os avaliadores e a opção de visualizar os resultados.  Já na área dos avaliadores, após fazer o login com e-mail (ou matrícula) e senha, estarão disponíveis os projetos que eles avaliarão.  Ficou pendente para a próxima reunião, apresentar a ideia e design inicial do projeto para o CEO e o resto da equipe.  A reunião terminou às 15:35. | | | | |
| **Pendências** | | | | |
| **Pendência** | | | **Responsável** | **Prazo** |
| Apresentar ideia inicial | | | Analista de Sistemas – João Vitor G. L. de Abreu | 10/10/2023 |
| Apresentar design inicial | | | Designer – Higor Luiz Queiroz | 10/10/2023 |
|  | | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CEO**