|  |  |
| --- | --- |
| A black background with text  Description automatically generated | Projeto – Otimização do SIMPAC  Matriz de Responsabilidade – RACI |

CEO

Scrum Master

Product Owner

Designer

Analista de Sistemas

CEO – NUPEX

Gerente de Projetos

TAREFAS

SPRINT’S

SPRINT 5

SPRINT 4

SPRINT 3

SPRINT 1

SPRINT 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criar nome, missão e slogan da empresa | **RA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Criar logo da empresa | **AC** | **-** | **-** | **R** | **-** | **-** | **-** |
| Tabela de papéis por Sprint | **I** | **RA** | **I** | **I** | **I** | **-** | **I** |
| Registro da empresa | **RA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **I** |
| Levantar requisitos | **I** | **I** | **R** | **I** | **A** | **C** | **I** |
| Criar Termo de Aceite | **C** | **I** | **R** | **-** | **I** | **A** | **I** |
| Ideia Inicial | **I** | **I** | **A** | **C** | **R** | **-** | **I** |
| Protótipo Inicial | **I** | **I** | **A** | **R** | **C** | **-** | **I** |
| Mapa de Persona | **I** | **I** | **RA** | **I** | **I** | **-** | **I** |
| Mapa de Empatia | **I** | **I** | **RA** | **I** | **I** | **-** | **I** |
| Escopo e não escopo | **I** | **I** | **R** | **I** | **C** | **C** | **I** |
| Estrutura analítica e dicionário EAP | **R** | **C** | **C** | **I** | **R** | **-** | **A** |
| Matriz de Responsabilidade - RACI | **R** | **C** | **I** | **I** | **I** | **-** | **I** |
| Requisitos detalhados | **I** | **I** | **AC** | **I** | **R** | **C** | **I** |
| Versão de baixo nível da solução à papel | **I** | **I** | **A** | **R** | **C** | **-** | **I** |
| Tarefas sequenciais | **C** | **RA** | **I** | **I** | **C** | **-** | **I** |
| Levantar custos do projeto | **I** | **I** | **R** | **-** | **-** | **C** | **A** |
| Cronograma de execução | **I** | **R** | **I** | **I** | **I** | **-** | **I** |
| Criar protótipo de alta fidelidade no Figma | **I** | **I** | **C** | **R** | **A** | **-** | **I** |
| Versão final da solução | **I** | **I** | **I** | **R** | **A** | **I** | **I** |
| Vídeo de promoção da solução | **I** | **I** | **I** | **R** | **CA** | **I** | **I** |
| Pitch de Venda | **C** | **I** | **R** | **I** | **C** | **I** | **I** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CEO – Marcos Vinicius Costa Coelho